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[bookmark: _Toc31814749]«Итоги реализации плана мероприятий («дорожной карты») Аэронет
Национальной технологической инициативы в 2016-2021 годах»


С конца 2016 г. по состоянию на конец IV квартала 2021 в рамках реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Аэронет» Национальной технологической инициативы на заседаниях Межведомственной рабочей группы по разработке и реализации Национальной технологической инициативы были одобрены и переведены на стадию «реализация» 14 проектов (2 проекта – завершены, 1 проект – на стадии завершения, 2 проекта – прекращены, 1 проект – приостановлен, по 1 проекту – приостановлено финансирование, 7 проектов – реализуются в соответствии с утвержденными план-графиками), на стадии «инициирование» - 20 проектов.
Кроме того, в целях реализации плана «дорожной карты» по совершенствованию законодательства в целях обеспечения реализации ДК Аэронет Минпромторгом России разработаны следующие проекты федеральных законов:
– проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – законопроект). Законопроектом предусматривается внесение изменений в наименование лицензируемого вида деятельности по разработке, производству, испытаниям и ремонту беспилотных авиационных систем и (или) их элементов. Исключается необходимость лицензирования в отношении систем с беспилотными воздушными судами до 30 кг. Законопроект внесен в Правительство Российской Федерации письмом от 29 декабря 2020 г. № МД-103928/18. Проект в целом одобрен на заседании Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности (протокол заседания от 08 февраля 2021 г. № 4;
– проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании развития авиации». Проектом предусматривается включение в определение понятия «авиационная техника», предусмотренного статьей 1 указанного закона, беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, а также в определение понятия «летательные аппараты» беспилотных воздушных судов. Проект Федерального закона возвращен на доработку Правительством Российской Федерации (поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И. Борисова от 24 сентября 2020 г. № ЮБ‑П9-11803) по замечаниям Государственно-правового управления Президента Российской Федерации (письмо от 17 сентября 2020 г. № А6-9529). В соответствии с указанными замечаниями ожидается представление позиции Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по проекту (до настоящего времени замечания и предложения РСПП в адрес Минпромторга России не поступили).
Минпромторг России полагает возможным согласовать «дорожную карту» (письмо Минпромторга России от 25.05.2021 г. № БО-42344/18 АНО «Платформа НТИ», АО «РВК») в представленной редакции с приложением позиции федеральных органов исполнительной власти. В настоящее время «Дорожная карта» в соответствии 317-ПП ожидает вынесения на МРГ. 

СПРАВКА
по вопросу реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Аэронет»
Национальной технологической инициативы»

1. Статус по ДК «Аэронет»
[bookmark: _Hlk75380989]С конца 2016 г. по н.в. в рамках реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Аэронет» Национальной технологической инициативы на заседаниях Межведомственной рабочей группы по разработке и реализации Национальной технологической инициативы были одобрены и переведены на стадию «реализация» 14 проектов (2 проекта – завершены, 1 проект – на стадии завершения, 2 проекта – прекращены, 1 проект – приостановлен, по 1 проекту – приостановлено финансирование, 7 проектов – реализуются в соответствии с утвержденными план-графиками), на стадии «инициирование» - 20 проектов. 

	№
	Краткое наименование проекта
	Срок реализации проекта
	Бюджет проекта, млн. руб. (внебюджетное финансирование млн. руб.)
	Заказчик (координатор проекта)
	Исполнитель (руководитель проекта)
	Заявленные цели/результаты/показатели проекта
	Текущий статус (качественная оценка)

	
	
	Дата одобрения МРГ
	Дата завершения (план)
	
	
	
	
	

	1
	Создание модульного конструктора беспилотной авиационной системы и учебно-методического комплекса на его основе 
	15.12.16
	30.09.18
	27,2 (8,2)
	ООО «Коптер Экспресс Технологии»
(Понфиленок Олег Владимирович) 
	 ООО «Коптер Экспресс Технологии»
(Понфиленок Олег Владимирович) 
	Создать модульный конструктор беспилотной авиационной системы, образовательные стенды и учебно-методический комплекс для преподавания, популяризация технических профессий среди молодёжи 
	Проект завершен. 
Созданы модули конструктора БАС для школ и учреждений дополнительного образования детей, образовательные стенды, разработаны учебно-методические материалы.

	2
	Цифровая модель типового региона
	27.07.16
	15.11.17
	458 (138)
	Заместитель Губернатора Тульской области (Федорищев В.А.)
	АО «Геоскан» (ГД-Семенов А.Е.)
	Создать прикладной инструмент для цифрового управления землями, выполнить съемку Тульской области, создать прецедент и отработать модель коммерциализации
	Проект завершен.
Результаты переданы администрации Тульской области. Правительство Российской Федерации при участии Агентства стратегических инициатив и заинтересованных организаций разрабатывают предложения по тиражированию проекта рамках выполнения мероприятий национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и наполнения и предоставления доступа к данным государственной информационной системы ведения единой электронной картографической основы в соответствии с Поручением Президента от 25.10.2019 №Пр-2199 п. 7.

	3
	Разработка и пилотная реализация на территории Республики Татарстан облачной 4D-геоинформационной платформы
	19.06.17
	31.07.20
	860 (380)
	Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан (Шайхутдинов Р.А.)
	АНО ВО «Университет Иннополис» (Бариев И.И.)
	Создать 4D-геоинформационную платформу и цифровую 3D-модель территории Республики Татарстан, как пилотный проект - основу для коммерческого продвижения услуг ДЗЗ и геомониторинга. Создание оператора услуг геоданных (ИнноГеоТех)
	Проект завершен.
Съемка Республики Татарстан и создание платформы выполнено. Команда проекта выполнила показатели по выручке благодаря интеграции в платформу заказов на разработку геосервисов (в интересах ведомств Республики Татарстан и коммерческих организаций). Завершение мероприятий проекта выполнено до 1 августа 2020 года, результаты проекта и итоговый отчёт принят представителями РГ, ПО НТИ и ФОИВ. 

	4
	Разработка универсальной беспилотной авиационной платформы вертикального взлета-посадки мультироторного типа с массой полезной нагрузки более 100 кг; реализация пилотных проектов в области грузоперевозок и в авиахимработах в сельском и лесном хозяйстве
	26.09.17
	31.08.22
	499,97 (255,8)
	ООО «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ДРОНЫ» (Директор- Стативкин Артур Михайлович)
	ООО «ОКБ АВИАРЕШЕНИЯ» (ГД-Арсентьев  Д.А.)
	Разработать экспериментальный образец БВС (акцент на с/х работы и грузоперевозки), реализовать пилотные проекты, запустить серийное производство
	Проект приостановлен.
Разработан и изготовлен сельхозобразец БВС, изготовлен транспортный модуль. Производятся автономные полеты одного аппарата в транспортном варианте в полностью автоматическом режиме. Два образца БВС потеряны в процессе испытаний. Из-за объективных причин (ограничения доступа на объекты из-за пандемии, отсутствие разрешений от УВД на полёты и проблемы с финансированием) команда испытывает сложности с выполнением КТ с подтверждением характеристик БВС и КТ по выполнению транспортных рейсов на БВС. Ввиду перечисленных причин, а также в связи с необходимостью урегулированияи судебных споров между ООО «Корпорация Сетунь» и ООО «ОКБ «Авиарешения» на общую сумму 136 451 936,29 руб решениями ПК №17 от 05.08.2021 и ПК №20 от 30.08.2021 проект приостановлен на срок до 6 месяцев с 21.09.2021г.

	5
	Создание и внедрение в эксплуатацию комплекса воздушного мониторинга протяжённой инфраструктуры арктического и других регионов на базе беспилотных воздушных судов со взлётной массой более семи тонн
	26.09.17
	30.12.19
	654,7 (204,7)
	АО НПО «ОКБ им. М.П. Симонова» (ГД- ГК Гомзин А.В.)
	АО НПО «ОКБ им. М.П. Симонова» (Первый заместитель ГД- ГК Лачугин В.А.)
	Создать экспериментальный образец БВС БДП, организовать производство и продажи БВС, выручка 15 млрд. руб. к 2025 г. (0,8% мирового рынка), создать команду, способную производить и продавать БВС БДП на мировом рынке
	Проект прекращён
В настоящее время реализация проекта прекращена решением МРГ от 06.11.2020 с полным возвратом затраченных бюджетных средств в связи
 с фактами нецелевого расходования бюджетных средств при реализации Проекта. Рабочая группа по переформатированию проекта и передаче результатов проекта другому исполнителю завершила работу в связи с началом процедуры банкротства в отношении АО НПО «ОКБ им. М.П. Симонова». Возврат бюджетных средств, выделенных  АО НПО ОКБ им. М.П. Симонова на реализацию проекта БВС БПДП, будет производиться в соответствии с Определением арбитражного суда от 17.03.2021 об удовлетворении требовании Фонда НТИ о включении в размере 253 424 275 рублей основного долга и 5 517 065 рублей процентов за пользование бюджетными денежными средствами в состав реестра требований кредиторов согласно установленной законом процедуре.

	6
	Малая космическая телекоммуникационная платформа спутников связи «Атом»
	28.12.17
	30.06.22
	5400 (1200+4200)

	АО «Газпром космические системы»
(Севастьянов Николай Николаевич) 
	ООО «НПП ДАУРИЯ»
(Бердников Антон Дмитриевич)
	Создать летный образец спутника связи в интересах АО «Газпром космические системы», занять 5% мирового рынка разработки коммерческих спутников связи
	Проект прекращен
По инициативе получателя поддержки (письмо от 16.01.2018 №002ДФУс) в связи судебным иском от ГК «Роскосмос» по государственному контракту от 20.12.2012 №130-0356/12 (риск ареста денежных средств гранта на счету компании- получателя по иску ГК «Роскосмос»). Решение утверждено на заседании МРГ от 02.09.2020 №3.

	7
	Разработка и создание прорывного комплекса для проведения геофизической разведки с помощью БВС «Аэротомография»
	21.12.18
	30.12.23
	231.7 (154,2)
	Новосибирский государственный университет (Фирсов А.П.)
	Новосибирский государственный университет (Эпов М.И.)
	Создать новый стандарт геофизических услуг. Вывод геофизических услуг на глобальный рынок. Создать сервисную компанию, оказывающую услуги на глобальных рынках
	Приостановлено финансирование.
В связи с невыполнением требований командой проекта «Аэротомография» (далее – Проект) по предоставлению отчетности, реализация Проекта была приостановлена в соответствии с пунктом 2.2 раздела II протокола Проектного комитета №39 от 30.11.2020 г.).
Для принятия решения о возможности и способах дальнейшей реализации Проекта выяснения ситуации в Проекте и обсуждения дальнейшей реализации Проектным комитетом НТИ было предложено провести ряд контрольно-проверочных мероприятий/
В настоящий момент Проектный офис НТИ совместно с командой Проекта разрабатывает дорожную карту по возможным сценариям дальнейшей реализации Проекта, в том числе прорабатываются варианты привлечения альтернативного исполнителя для завершения работ по Проекту. 
В адрес текущего получателя поддержки ООО «Скан Аэро» Фондом НТИ направлено письма №031-2020-2707 от 27.07.2020, №001-2020-0911 от 09.11.2020, №002-2020 от 08.12.2020, №002-2021 от 02.04.2021, №007-2021-1208 от 12.08.2021 с требованием возврата, однако средства до сих пор не возвращены.

	8
	Платформа цифрового и летного полигона БАС «Полигон БАС»
	01.10.19
	31.12.21
	496,77 (74,23)
	ФГБУ
«Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского»
(Дутов А.В.)
	АО «Концерн «МАНС» (Каневский М.И.)
	Создать цифровую и летную платформу полигона БАС, обеспечивающую проведение ускоренной оценки соответствия БАС нормам летной годности (сертификации), а также испытания БАС, находящихся на этапе разработки.
	Проект находится в стадии реализации.
Пять ККТ проекта пройдены. Осуществлена приемка результатов выполнения ККТ. Целевые показатели выполнены в полном объеме.
· Проект реализуется по плану.
· Из-за задержки объявления конкурса и поздней поставки МПСН, сдвинуто несколько промежуточных контрольных точек, не повлиявших на общие сроки и бюджет реализации проекта.
· Идет процесс согласования Плана передачи результатов проекта с Минпромторгом РФ, с участием специалистов НИЦ им Жуковского Н.Е.
· Команда проекта, совместно с госорганами, Ассоциацией АэроНекст, другими субъектами рынка Аэронет и экспертами, участвует в работе по решению вопросов разработки нормативной базы сертификации БАС в РФ, с целью дальнейшего применения и развития результатов проекта.

	9
	Создание системы информационного обеспечения полетов БВС «RUTM1»
	01.10.19
	30.11.21
	492,04 (61,50)
	ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 
(Моисеенко И.Н.)
	АО «АСТРА»
(Липатов М.И.)
	Обеспечить пользователей воздушного пространства необходимыми информационными сервисами для интеграции беспилотной и пилотируемой авиации в единое воздушное пространство

	Проект находится в стадии реализации.
· Проект реализуется по плану.
· Идет процесс определения субъекта приемки результатов проекта и согласования Плана передачи результатов проекта с Минтрансом РФ, Росавиацией, ГК по ОрВД.
· Команда проекта, совместно с госорганами, другими субъектами рынка Аэронет и экспертами, участвует в работе по решению вопросов разработки нормативной базы интеграции БВС воздушное пространство РФ, с целью  дальнейшего применения и развития результатов проекта.

	10
	Разработка масштабируемой платформы для низкоорбитальных малых космических аппаратов от 80 до 200 кг «МКА»
	29.11.19
	31.10.24
	680,196 (204,059)
	ООО «Спутникс»
(Иваненко В.В.)
	ООО «Спутникс»
(Карпенко С.О.)
	Разработка унифицированной платформы малого космического аппарата (далее – МКА) 80-200 кг для создания конкурентоспособного по цене и техническим характеристикам МКА дистанционного зондирования земли
	Проект находится в стадии реализации.
Проект разрабатывается в соответствии с Описанием проекта. ККТ сдаются в срок и без просрочек.
АО «РКС» до сих пор не выделила деньги проекту для реализации, и Спутникс обеспечивает внебюджетное соинвестирование за счет собственных средств.

	11
	Мобильный радиоизмерительный комплекс для авионики «Курсир»
	29.11.19 
	31.03.24
	325 (205,8)
	ООО «Радиотехнические системы»
(Долматов А.В.)
	OOO «Курсир»
(Муниров В.Н.)
	Создание глобально конкурентоспособной российской компании по производству и внедрению комплексов для проведения летных проверок средств радиотехнического обеспечения полетов и систем светосигнального оборудования в аэропортах
	Проект находится в стадии реализации.
В проекте завершена стадия НИОКР и проект готовится к стадии коммерциализации. В связи с наступавшей пандемией, которая критически повлияла на всю авиационную отрасль в целом, стадия коммерциализация откладывается до получения планов по заказам от Росавиации (ориентировочно конец ноября). Так же на международной арене проект участвует в тендерах, результат которых ожидается в скором времени. 
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	Сеть БВС Птеро
	01.01.21
	31.12.22
	392,000 (392,000) 
	ООО «ПТЕРО»
(Валиев Амир Вильевич) 
	
Руководитель проекта 
(Сычев Игорь Алексеевич)
	Создание сети сервисно-логистических центров обслуживания БВС и разработка БАС «Птеро G3 VTOL»
	Проект находится в стадии реализации.
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	Разработка масштабируемой платформы БАС типа «конвертоплан» грузоподъемностью до 80 кг «ЭРА»
	29.11.19
	31.12.22
	150,086 (45,096) 
	ООО «АЭРОКСО»
(Разроев Элдар Али Оглы) 
	
Руководитель проекта 
(Спинко Владимир Евгеньевич)
	Создать грузовой конвертоплан грузоподъемностью до 80 кг с летной квалификацией приборов и служебных систем, обеспечивающую спрос на БАС различного назначения на базе данной платформы
	Проект приостановлен.
ККТ 1 «Согласование ТЗ» не сдана в плановый срок 31.03.2020г. 
В рамках заседания ПК от 23.10.2020 №34 принято решение приостановить проект на 6 месяцев для пересмотра решения о целесообразности поддержки проекта.
· Проект передан в РГ Аэронет для вынесения решения о целесообразности дальнейшей поддержки проекта.

	14
	Разработка и создание беспилотного летательного аппарата - воздушного судна вертолётного типа (БВС ВТ) взлётным весом до 200 кг, способного автономно переносить полезную нагрузку (ПН) до 80 кг и дальностью до 200 км.
	21.01.21
	14.11.2022
	355 (245)
	ООО «ДИАГОНАЛЬ ГРУПП»
(Прохоров Владимир Егорович)
	ООО «КБ Русь» (Фоменко Олег Олегович)
	Проект «R-2200» заключается в разработке и успешном прохождении сертификации гражданского (коммерческого) БВС ВТ для применения в качестве транспортного перевозчика грузов. В процессе реализации проекта планируется создание совместной (SPV) с Фондом НТИ сервисно-эксплуатационной компании, которая будет заниматься оказанием услуг по продаже, сервисному обслуживанию, эксплуатации БВС ВТ и изготавливать БВС ВТ «R-2200». Проектом предусмотрена опытная эксплуатация и продажа четырех БВС ВТ «R-2200» и получении выручки SPV в размере не менее 100 млн.руб.
	Проект находится в стадии реализации. ККТ1 «Создание сертификационного базиса» пройдена. Начат этап «Рабочее проектирование и постройка опытного образца». Плановая реализация проекта вынуждено вышла из графика из-за сдвига финансирования (бюджетные средства доведены только в начале сентября), в связи с этим изменены сроки КТ и этапов проекта соразмерно времени задержки от 3 до 5 месяцев (без изменения общих сроков проекта):
· [bookmark: _Hlk55398872]«Проведение этапа макета образца; изготовление и стендовые испытания деталей и узлов опытного образца» 
· «Испытания предсерийного образца в эксплуатационных условиях»
· [bookmark: _Hlk74748978]«Ресурсные испытания конструкции и двигателя в целях подтверждения высокого ресурса БВС»
· [bookmark: _Hlk74749043]«Принятие результатов этапа «Разработка и создание БВС ВТ». Решение о дальнейшем финансировании проекта и создание SPV» 
· «Создание SPV компании» 



