Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России
Утверждает
Руководителей (соруководителей) рабочих групп.
Одобряет
Дорожную карту.
Межведомственная рабочая группа
Принимает решения
О возможности разработки ДК в ином формате без использования формы, предусмотренной приложением к настоящим Правилам разработки и реализации ДК.
О целесообразности направления проекта ДК для одобрения в Правительственную комиссию по модернизации экономики и инновационному развитию России; о направлении проекта на экспертизу в экспертные организации; о необходимости его доработки.
По вопросам, возникающим в процессе реализации ДК и проектов НТИ; в том числе о внесении изменений в действующие ДК.
Утверждает
Состав РГ по разработке и реализации ДК
Состав Проектного комитета НТИ
Дает поручения
О разработке ДК на основании предложений заинтересованных организаций.
Инициирует
Внесение изменений в ДК с учетом результатов мониторинга проектов или с учетом текущей экономической ситуации.
Рассматривает
Проекты ДК
Проводит экспертизу
Проектов – в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 к протоколу заседания Межведомственной
рабочей группы от 7 августа 2019 г. № 2. 
Одобряет
Методические указания по описанию проектов НТИ, разработанные проектным офисом.
Направляет
Проект ДК с приложением полученных экспертных заключений в Правительственную комиссию по модернизации экономики и инновационному развитию России
Проектный комитет НТИ
3.2 проектный комитет (высший координационный орган по проектной деятельности):
Высший коллегиальный орган по управлению проектной деятельностью организации.
3.3 проектная деятельность: ПД: Деятельность, осуществляемая в организации в виде проектов. которые могут объединяться в программы и портфели проектов, и включающая, в случае необходимости. связанные мероприятия.[footnoteRef:1] [1:  ГОСТР 58305—2018 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Проектный офис] 

Принимает решение
О признании проекта готовым к реализации
Иные решения в соответствии с положением о проектном комитете
Проводит экспертизу
Проектов – в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 к протоколу заседания Межведомственной
рабочей группы от 7 августа 2019 г. № 2. 
РВК + ПО НТИ
3.1 проектный офис: Временная или постоянная организационная единица, создающая условия для повышения эффективности проектной деятельности, обеспечения целесообразности и результативности компонентов проектной деятельности.[footnoteRef:2]	Comment by vctos: Это цели ПО по ГОСТ [2:  ГОСТР 58305—2018 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Проектный офис] 

Целесообразность: - отбор компонентов ПД, приносящих наибольшую выгоду организации и наиболее соответствующих ее стратегии; - отмена, приостановления и завершения (в том числе досрочного) компонентов ПД, не соответствующих критериям целесообразности; - сохранение их актуальности и ценности для реализации;
Эффективность: - использования процессов, методик, инструментов. практик, организационных структур, позволяющих реализовывать компоненты ПД быстрее, меньшими финансовыми и человеческими ресурсами, либо при заданных ресурсах реализовывать более сложные компоненты ПД;
Результативность компонентов ПД, т. е. для их реализации в соответствии с согласованными параметрами, а том числе содержанием, качеством, сроками, стоимостью, установленными требованиями и ограничениями, с удовлетворением либо превышением ожиданий заказчиков.
Задачами проектного офиса могут являться:
1) создание, поддержка и развитие работающей системы правил проектной деятельности:	Comment by vctos: 6.5 Методологический проектный офис (Центр компетенций)
2) создание и поддержка работающей системы принятия решений и координации участников проектной деятельности:
3) организация управления знаниями и содействие формированию необходимых компетенций
участников проектной деятельности;
4) управление выделенными компонентами ПД и (или) принятие отдельных решений по ним;
5) централизованное выполнение проектных функций;
6) создание комфортной среды для участников проектной деятельности:
7) оптимизация выполнения процессов проектной деятельности.
Получает 
Средства субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов НТИ.
Наделен функциями проектного офиса
· обеспечение проектного управления,	Comment by vctos: Непонятно, кто осуществляет проектное управление?
ГОСТР 58305 6.3 Управляющий проектный офис
6.3.1 Основное назначение данного проектного офиса — управление отдельными компонентами
ПД
· обеспечение организационно-технической и экспертно-аналитической поддержки, 	Comment by vctos: ГОСТР 58305 6.4 Поддерживающий проектный офис
6.4.1 Основное назначение поддерживающего проектного офиса — организационная и административная поддержка управления одним или несколькими компонентами ПД.
· информационного и финансового обеспечения разработки и реализации ДК и проектов в целях
· Организовывает и проводит мониторинг проектов НТИ
Разрабатывает
Методические указания по разработке проектов ДК.
Методические указания по описанию проектов Национальной технологической инициативы
Порядок мониторинга и управления изменениями проектов, включающий описание методик проведения экспертной оценки реализации проектов Национальной технологической инициативы и порядок внесения изменений в проекты Национальной технологической инициативы.
Ведет 
Реестр проектов с учетом информации о результатах мониторинга проектов.
Осуществляет
Организационно-техническую, экспертно-аналитическую и информационную поддержку деятельности рабочих групп в связи с разработкой и актуализацией "дорожных карт".
Мониторинг реализации проектов НТИ (система мероприятий, направленных на оценку эффективности реализации проектов НТИ).
Направляет
Полученный от руководителя РГ проект ДК и протокол заседания РГ на согласование в ответственный федеральный орган исполнительной власти.
Полученный от органа исполнительной власти согласованный проект "дорожной карты" в рабочую группу и межведомственную рабочую группу.
Проекты НТИ на рассмотрение рабочим группам, а также на рассмотрение в проектный комитет НТИ.
Проект НТИ для подготовки заключений в ответственный федеральный орган исполнительной власти и в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
Проект НТИ в ООО "ВЭБ-Инновации" для получения заключения о возможности финансирования проекта.
Проект НТИ для рассмотрения в межведомственную рабочую группу.
Средства поддержки реализации проекта НТИ участникам проекта.
Результаты мониторинга в межведомственную рабочую группу.
Обеспечивает
Доработку проекта ДК рабочей группой совместно с инфраструктурным центром в течение 15 календарных дней со дня поступления замечаний и предложений от ответственного федерального органа исполнительной власти.
Осуществляет финансовое обеспечение реализации проектов НТИ.
Осуществляет финансовое обеспечение организационно-технической и экспертно-аналитической поддержки, информационного обеспечения разработки и реализации проектов НТИ.
Имеет право
выступить с инициативой о проведении заседания межведомственной рабочей группы для решения вопросов, возникающих в процессе реализации "дорожных карт", в том числе для: *рассмотрения вопроса о внесении изменений в действующие "дорожные карты"; *решения вопросов, возникающих в процессе реализации проектов Национальной технологической инициативы
делегировать полномочного представителя в управляющий комитет проекта НТИ
Проверяет
оформление и комплектность полученных документов (описания проекта НТИ, обосновывающих материалов, протокола заседания проектного комитета,) и материалов на соответствие установленным требованиям
Проводит экспертизу
Проектов – в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 к протоколу заседания Межведомственной
рабочей группы от 7 августа 2019 г. № 2. 
Принимает решение
Об организации проведения экспертизы заявки проекта НТИ.
О направлении проекта НТИ инициативы инициатору проекта на доработку.
О направлении проекта НТИ для рассмотрения в межведомственную рабочую группу.
О нецелесообразности поддержки реализации проекта НТИ.
О приостановке реализации проектов НТИ и (или) приостановке на срок не более 6 месяцев поддержки реализации таких проектов.
О возобновлении реализации проектов НТИ и (или) возобновлении поддержки реализации таких проектов.
О вынесении на рассмотрение межведомственной рабочей группы вопроса о внесении изменений в проекты НТИ и (или) приостановке либо прекращении поддержки реализации таких проектов.
Экспертный совет НТИ
Участвует
В разработке и реализации ДК
Рассматривает
Проекты НТИ в рамках проведения экспертизы проекта.
Проводит экспертизу
Проектов – в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 к протоколу заседания Межведомственной рабочей группы от 7 августа 2019 г. № 2.
Рабочая группа
Состав
Утверждается межведомственной рабочей группой, а руководители (соруководители) - Правительственной комиссией по модернизации экономики и инновационному развитию России
Ведет работы
Разрабатывает проекты ДК совместно с инфраструктурными центрами при участии представителей заинтересованных организаций (инициаторов) и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти в соответствии с поручением межведомственной рабочей группы на основании предложений заинтересованных организаций по итогам проведения исследования по методологии форсайта и (или) иных экспертно-аналитических мероприятий. При организационно-технической, экспертно-аналитической и информационной поддержке Проектного офиса.
Дорабатывает проект ДК совместно с инфраструктурным центром при наличии замечаний и предложений ответственного федерального органа исполнительной власти.
Подготавливает и согласует изменения, которые вносятся в ДК.
Направляет
Протоколы заседаний рабочей группы в проектный офис по окончании разработки проекта "дорожной карты".
Имеет право
Участвовать в мониторинге реализации проектов ДК.
Выступить с инициативой о проведении заседания межведомственной рабочей группы для решения вопросов, возникающих в процессе реализации "дорожных карт", в том числе для: *рассмотрения вопроса о внесении изменений в действующие "дорожные карты"; *решения вопросов, возникающих в процессе реализации проектов НТИ.
По итогам мониторинга выносить на рассмотрение межведомственной рабочей группы вопрос о внесении изменений в проекты Национальной технологической инициативы и (или) приостановке либо прекращении поддержки реализации таких проектов.
Исправлять неточности, описки и опечатки в описании проекта НТИ в соответствии с заключениями по итогам проведения экспертизы проекта Национальной технологической инициативы, заключениями ответственного федерального органа исполнительной власти и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации без проведения повторной экспертизы проекта НТИ.
Выполняет рекомендации
Участие образовательных организаций высшего образования и научных организаций в проектах НТИ, направленных на создание, развитие и продвижение передовых технологий, продуктов и услуг, обеспечивающих приоритетные позиции российских компаний на формируемых глобальных рынках в части выполнения научно-исследовательских работ.
Рассматривает
Полученные от Проектного офиса проекты НТИ на заседании рабочей группы с оформлением протокола заседания, который направляется в проектный офис.
Проводит экспертизу
Проектов – в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 к протоколу заседания Межведомственной рабочей группы от 7 августа 2019 г. № 2. 	Comment by vctos: (!) В ПРИЛОЖЕНИИ 20 не прописана экспертная деятельность РГ, хотя и указано об участии РГ в экспертизе, повторены положения 317-ПП об отборе и мониторинге проектов
Проверяет	Comment by vctos: Эта «проверка» отнесена к экспертизе в ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 к протоколу заседания Межведомственной рабочей группы от 7 августа 2019 г. № 2
Полученные от Проектного офиса проекты НТИ на заседании рабочей группы на соответствие требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Положения с оформлением протокола заседания, который направляется в проектный офис.
-Соответствие показателям и значимым контрольным результатам ДК;
-Соответствие срокам реализации направлений "дорожных карт";
-Наличие описания системы управления проектами НТИ;	Comment by vctos: Вероятно, здесь можно требовать включение представителей РГ или ИЦ в управляющий комитет
-Наличие критериев оценки успешности реализации проектов НТИ;	Comment by vctos: Кроме наличия требуется соответствие КОУ как минимум современному уровню техники. См. соответствие показателям и срокам ДК.
-Наличие указания ответственных за реализацию проектов НТИ;
-Обоснованность формы предоставления поддержки проектов НТИ и ее объема (в случае необходимости - в разрезе мероприятий в составе проектов), а также требований к ее получателям;	Comment by vctos: Соответствие объема финансирования рыночной цене заявлемых результатов. Может быть проверено только по проектно-сметной документации.
-Наличие обоснования целесообразности реализации проекта НТИ заявленными исполнителями с учетом обеспечения своевременности и полноты реализации целей, задач, ожидаемых результатов и целевых значений показателей проектов НТИ или наличие предложения об отборе таких лиц на конкурсной основе;	Comment by vctos: Сводится к процедуре обоснования единственного исполнителя.
-Наличие средств внебюджетных источников;	Comment by vctos: Финансовый аудит источников?
-Наличие описания проекта НТИ согласно приложению и обосновывающих материалов к указанному проекту НТИ.	Comment by vctos: Из факта наличия описания и обоснования не следует соответствие дорожной карте. Дополнительно требуется исследование (экспертиза) описания и обоснования. См. соответствие показателям ДК.
Инфраструктурный центр
Функции
Инфраструктурные центры - некоммерческие организации, осуществляющие функции по развитию отдельных направлений НТИ 
Работы
Совместно с рабочими группами разрабатывает ДК при участии представителей организаций-инициаторов и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.
Дорабатывает проекты ДК.
АНО "Платформа НТИ"
Имеет право
Обеспечивать проведение экспертно-аналитических мероприятий в целях подготовки предложений о формировании ДК НТИ;
Принимать участие в разработке и реализации ДК, а также во внесении изменений в ДК.
Выступить с инициативой о проведении заседания межведомственной рабочей группы для решения вопросов, возникающих в процессе реализации "дорожных карт", в том числе для: *рассмотрения вопроса о внесении изменений в действующие "дорожные карты"; *решения вопросов, возникающих в процессе реализации проектов НТИ.


Цитаты
Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России
б) рабочие группы по разработке и реализации "дорожных карт" (далее - рабочие группы), составы которых утверждаются межведомственной рабочей группой, а руководители (соруководители) - Правительственной комиссией по модернизации экономики и инновационному развитию России;
10. После одобрения Правительственной комиссией по модернизации экономики и инновационному развитию России "дорожная карта" считается готовой к реализации.
Межведомственная рабочая группа
По решению межведомственной рабочей группы по разработке и реализации Национальной технологической инициативы при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России (далее - межведомственная рабочая группа) "дорожная карта", мероприятия которой обеспечивают реализацию других "дорожных карт" и направлены в том числе на создание условий и механизмов финансового обеспечения других "дорожных карт" и развитие рынка интеллектуальной собственности, может разрабатываться и направляться для одобрения в Правительственную комиссию по модернизации экономики и инновационному развитию России в ином формате без использования формы, предусмотренной приложением к настоящим Правилам.равила
3. Участниками разработки и реализации "дорожных карт" являются:
а) межведомственная рабочая группа;
б) рабочие группы по разработке и реализации "дорожных карт" (далее - рабочие группы), составы которых утверждаются межведомственной рабочей группой, а руководители (соруководители) - Правительственной комиссией по модернизации экономики и инновационному развитию России;
4. Разработка проектов "дорожных карт" осуществляется в соответствии с поручением межведомственной рабочей группы на основании предложений заинтересованных организаций по итогам проведения исследования по методологии форсайта и (или) иных экспертно-аналитических мероприятий рабочими группами совместно с инфраструктурными центрами при участии представителей указанных организаций и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.
7. Поступивший в межведомственную рабочую группу проект "дорожной карты" рассматривается на очередном заседании с целью вынесения решения о целесообразности его направления для одобрения в Правительственную комиссию по модернизации экономики и инновационному развитию России, о направлении проекта на экспертизу в экспертные организации в случае отсутствия согласования проекта ответственным федеральным органом исполнительной власти, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации или заинтересованным федеральным органом исполнительной власти (далее - органы исполнительной власти) и о необходимости его доработки.
9. По результатам рассмотрения на очередном заседании межведомственной рабочей группы в срок, не превышающий 10 календарных дней, межведомственная рабочая группа готовит проект решения и с приложением проекта "дорожной карты", а также полученных экспертных заключений направляет его для рассмотрения в Правительственную комиссию по модернизации экономики и инновационному развитию России.
проведении заседания межведомственной рабочей группы для решения вопросов, возникающих в процессе реализации "дорожных карт", в том числе для рассмотрения вопроса о внесении изменений в действующие "дорожные карты"; для решения вопросов, возникающих в процессе реализации проектов Национальной технологической инициативы.
13. С учетом результатов мониторинга проектов в целях реализации "дорожных карт", а также с учетом текущей экономической ситуации в целях обоснованного формирования финансового обеспечения "дорожных карт" за счет средств бюджетных и внебюджетных источников межведомственная рабочая группа может инициировать внесение изменений в "дорожные карты".
проектный комитет Национальной технологической инициативы (далее - проектный комитет), состав которого утверждается межведомственной рабочей группой
Методические указания по описанию проектов Национальной технологической инициативы разрабатываются проектным офисом с учетом описания согласно приложению и подлежат одобрению межведомственной рабочей группой.
порядком проведения экспертизы и формирования заключений по проектам Национальной технологической инициативы в целях отбора, утверждаемым межведомственной рабочей группой (далее - порядок проведения экспертизы)
15. Решение межведомственной рабочей группы по итогам рассмотрения представленных проектным офисом материалов о проекте Национальной технологической инициативы принимается с учетом результатов проведения экспертизы проекта Национальной технологической инициативы в соответствии с порядком проведения экспертизы, а также предельного объема бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству науки и высшего образования Российской Федерации на реализацию проектов Национальной технологической инициативы
Одобрение межведомственной рабочей группой проекта Национальной технологической инициативы по итогам рассмотрения представленных проектным офисом материалов о проекте является основанием для начала его реализации, в том числе направления средств поддержки его реализации проектным офисом участникам проекта.
21. Порядок мониторинга и управления изменениями проектов Национальной технологической инициативы (далее - порядок мониторинга), включающий описание методик проведения экспертной оценки реализации проектов Национальной технологической инициативы и порядок внесения изменений в проекты Национальной технологической инициативы, разрабатывается проектным офисом и утверждается межведомственной рабочей группой.
21(1). В ходе мониторинга проектов Национальной технологической инициативы проектный офис в случае выявления рисков снижения эффективности реализации проектов с учетом критериев, предусмотренных пунктом 19 настоящего Положения, или иных критериев, определенных Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по согласованию с межведомственной рабочей группой, вправе принять решение о приостановке реализации проектов Национальной технологической инициативы и (или) приостановке на срок не более 6 месяцев поддержки реализации таких проектов.
Межведомственная рабочая группа рассматривает результаты мониторинга на заседании в I квартале года, следующего за отчетным.
23. По итогам мониторинга рабочей группой, ответственным федеральным органом исполнительной власти, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации или проектным офисом на рассмотрение межведомственной рабочей группы выносится вопрос о внесении изменений в проекты Национальной технологической инициативы и (или) приостановке либо прекращении поддержки реализации таких проектов. Основанием для вынесения указанного вопроса на рассмотрение межведомственной рабочей группы является:
24. Межведомственной рабочей группой принимаются решения об одобрении внесения изменений в проект Национальной технологической инициативы в части его наименования, целей, целевых значений показателей, ключевых контрольных точек, получателей, объема и формы поддержки реализации проекта Национальной технологической инициативы за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета на реализацию проектов Национальной технологической инициативы (в том числе распределения общего объема поддержки по годам), объема софинансирования за счет средств внебюджетных источников (только в случае его уменьшения), исполнителей мероприятий в рамках проекта Национальной технологической инициативы, определяемых в описании проекта без конкурсного механизма.
"проекты Национальной технологической инициативы" - проекты в целях реализации "дорожных карт", одобренные межведомственной рабочей группой
Проектный комитет НТИ
в проектный комитет Национальной технологической инициативы (далее - проектный комитет), состав которого утверждается межведомственной рабочей группой
Результаты рассмотрения проекта рабочей группой оформляются протоколом заседания рабочей группы, который направляется в проектный комитет для учета при рассмотрении проекта.
Проектный комитет с учетом протокола заседания рабочей группы, указанного в абзаце третьем настоящего пункта, принимает решение о признании проекта готовым к реализации при условии его соответствия требованиям подпунктов "а", "б", "г" и "д" пункта 4 настоящего Положения и направлении его в проектный офис в целях экспертизы и отбора, а также иные решения в соответствии с положением о проектном комитете.
РВК + ПО НТИ
4. Согласиться с предложением открытого акционерного общества "Российская венчурная компания" о наделении указанного общества дополнительно функциями проектного офиса Национальной технологической инициативы (далее - проектный офис) в части обеспечения проектного управления, организационно-технической и экспертно-аналитической поддержки, информационного и финансового обеспечения разработки и реализации планов мероприятий ("дорожных карт") и проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт").	Comment by vctos: Магента – функции обеспечения
5. Федеральному агентству по управлению государственным имуществом в 3-месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления:
обеспечить выдачу представителям интересов Российской Федерации в совете директоров открытого акционерного общества "Российская венчурная компания" директив по финансовому обеспечению реализации функций проектного офиса, организационно-техническому и экспертно-аналитическому обеспечению разработки планов мероприятий ("дорожных карт"), отбору и реализации проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт"), а также по организации и проведению мониторинга указанных проектов за счет собственных средств открытого акционерного общества "Российская венчурная компания";
6. Рекомендовать акционерному обществу "Российская венчурная компания" обеспечить в рамках деятельности проектного офиса ведение реестра проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") в соответствии со сведениями, изложенными в описании проектов, а также с учетом информации о результатах мониторинга проектов.
8. Министерству образования и науки Российской Федерации в 2-месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления разработать и утвердить форму договора о предоставлении организации, наделенной функциями проектного офиса, субсидии, указанной в пункте 2 настоящего постановления.
3. Участниками разработки и реализации "дорожных карт" являются:
Проектный офис формирует методические указания по разработке проектов "дорожных карт" с учетом формы согласно приложению, а также осуществляет организационно-техническую, экспертно-аналитическую и информационную поддержку деятельности рабочих групп в связи с разработкой и актуализацией "дорожных карт".
руководитель и (или) соруководители рабочей группы направляют разработанный проект "дорожной карты" и соответствующий протокол заседания рабочей группы в проектный офис.	Comment by vctos: Желтым цветом – функции пересылки документов
Проектный офис в срок, не превышающий 5 календарных дней со дня поступления проекта "дорожной карты", направляет разработанный проект на согласование в ответственный федеральный орган исполнительной власти.
орган исполнительной власти направляет согласованный проект "дорожной карты" в проектный офис. Проектный офис направляет полученный проект в рабочую группу и межведомственную рабочую группу
6. При наличии замечаний и предложений ответственный федеральный орган исполнительной власти направляет заключение по проекту "дорожной карты" в проектный офис. Проектный офис обеспечивает в течение 15 календарных дней со дня поступления указанного заключения доработку проекта "дорожной карты" рабочей группой совместно с инфраструктурным центром и направление его в ответственный федеральный орган исполнительной власти.
При отсутствии разногласий согласованный проект "дорожной карты" направляется ответственным федеральным органом исполнительной власти в проектный офис. Проектный офис направляет полученный проект "дорожной карты" в рабочую группу и межведомственную рабочую группу.
При наличии неурегулированных разногласий после доработки проекта "дорожной карты" ответственный федеральный орган исполнительной власти направляет подготовленный совместно с рабочей группой и подписанный руководителем и (или) соруководителем рабочей группы, не являющимся представителем ответственного федерального органа исполнительной власти, проект "дорожной карты" с таблицей разногласий в проектный офис. Проектный офис направляет полученные материалы в рабочую группу и межведомственную рабочую группу.
могут выступить с инициативой о проведении заседания межведомственной рабочей группы для решения вопросов, возникающих в процессе реализации "дорожных карт", в том числе для: *рассмотрения вопроса о внесении изменений в действующие "дорожные карты"; *решения вопросов, возникающих в процессе реализации проектов Национальной технологической инициативы.
5. В состав обосновывающих материалов к проекту Национальной технологической инициативы, направляемых для получения заключений от федеральных органов исполнительной власти, включается следующая информация: г) сведения о механизмах управления проектом Национальной технологической инициативы, в том числе об участии, функциях и полномочиях представителей проектного офиса в таких проектах;
7. Разработка проектов Национальной технологической инициативы осуществляется при организационно-технической, экспертно-аналитической и информационной поддержке организации, наделенной функциями проектного офиса Национальной технологической инициативы (далее - проектный офис), после представления в проектный офис информации и материалов, необходимых для разработки проекта Национальной технологической инициативы юридическими лицами, являющимися инициаторами проектов Национальной технологической инициативы.
Проектный офис направляет проекты Национальной технологической инициативы на рассмотрение рабочим группам, а также на рассмотрение в проектный комитет Национальной технологической инициативы (далее - проектный комитет), состав которого утверждается межведомственной рабочей группой по разработке и реализации Национальной технологической инициативы при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России (далее - межведомственная рабочая группа).
[bookmark: Par409]8. Методические указания по описанию проектов Национальной технологической инициативы разрабатываются проектным офисом с учетом описания согласно приложению и подлежат одобрению межведомственной рабочей группой.
9. В срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня принятия проектным комитетом решения о признании проекта Национальной технологической инициативы готовым к реализации и направлении его в проектный офис, инициатор проекта или один из соруководителей рабочей группы направляет в проектный офис сопроводительное письмо с приложением описания такого проекта, обосновывающих материалов, протокола заседания проектного комитета, которым оформлено указанное решение.
9(1). Проектный офис в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения проекта Национальной технологической инициативы, осуществляет проверку оформления и комплектности полученных документов и материалов на соответствие требованиям, установленным пунктами 4, 7 и 9 Положения, а также описанию проекта, предусмотренному приложением к настоящему Положению, и принимает одно из следующих решений: а) об организации проведения экспертизы; б) о направлении проекта Национальной технологической инициативы инициатору проекта на доработку.	Comment by vctos: Организация сводится к направлению в 

Ответственные федеральные органы исполнительной власти

Министерство науки и высшего образования Российской Федерац

в общество с ограниченной ответственностью "ВЭБ-Инновации"

9(2). Проектный офис направляет проект Национальной технологической инициативы для подготовки заключений в ответственный федеральный орган исполнительной власти и в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации не позднее дня, следующего за днем принятия проектным офисом решения об организации проведения экспертизы проекта Национальной технологической инициативы.
9(3). Проектный офис направляет проект Национальной технологической инициативы в общество с ограниченной ответственностью "ВЭБ-Инновации" (далее - общество "ВЭБ-Инновации") для получения заключения о возможности финансирования проекта
13. После получения заключений по итогам проведения экспертизы проекта Национальной технологической инициативы в соответствии с порядком проведения экспертизы проектный офис в течение 5 рабочих дней со дня поступления указанных документов принимает одно из следующих решений: а) о направлении проекта Национальной технологической инициативы для рассмотрения в межведомственную рабочую группу; б) о необходимости доработки проекта Национальной технологической инициативы; в) о нецелесообразности поддержки реализации проекта Национальной технологической инициативы.
направляет проект Национальной технологической инициативы с приложением сведений о предельном объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, а также лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству науки и высшего образования Российской Федерации на реализацию проектов Национальной технологической инициативы, для рассмотрения в межведомственную рабочую группу.
Одобрение межведомственной рабочей группой проекта Национальной технологической инициативы по итогам рассмотрения представленных проектным офисом материалов о проекте является основанием для начала его реализации, в том числе направления средств поддержки его реализации проектным офисом участникам проекта.
а) средств субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов Национальной технологической инициативы, предоставляемой проектному офису;
17(1). Финансовое обеспечение реализации проектов Национальной технологической инициативы в формах, предусмотренных пунктом 17 настоящего Положения, и организационно-технической и экспертно-аналитической поддержки, информационного обеспечения разработки и реализации проектов Национальной технологической инициативы может осуществляться проектным офисом или Фондом поддержки проектов Национальной технологической инициативы, учрежденным проектным офисом, за счет взноса, осуществленного проектным офисом в указанный фонд, из средств субсидии, указанной в подпункте "а" пункта 16 настоящего Положения. … Средства субсидии могут быть направлены получателем субсидии в Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы, учрежденный проектным офисом, в форме имущественного взноса для финансового обеспечения (в том числе возмещения) затрат
19. Проектный офис осуществляет мониторинг реализации проектов Национальной технологической инициативы (далее - мониторинг), который представляет собой систему мероприятий, направленных на оценку эффективности реализации проектов Национальной технологической инициативы
21. Порядок мониторинга и управления изменениями проектов Национальной технологической инициативы (далее - порядок мониторинга), включающий описание методик проведения экспертной оценки реализации проектов Национальной технологической инициативы и порядок внесения изменений в проекты Национальной технологической инициативы, разрабатывается проектным офисом и утверждается межведомственной рабочей группой.
21(1). В ходе мониторинга проектов Национальной технологической инициативы проектный офис в случае выявления рисков снижения эффективности реализации проектов с учетом критериев, предусмотренных пунктом 19 настоящего Положения, или иных критериев, определенных Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по согласованию с межведомственной рабочей группой, вправе принять решение о приостановке реализации проектов Национальной технологической инициативы и (или) приостановке на срок не более 6 месяцев поддержки реализации таких проектов.
21(2). По окончании срока, предусмотренного пунктом 21(1) настоящего Положения, с учетом мер, принятых участниками проектов Национальной технологической инициативы, по устранению выявленных рисков проектный офис принимает следующие решения: а) о возобновлении реализации проектов Национальной технологической инициативы и (или) возобновлении поддержки реализации таких проектов; б) о вынесении на рассмотрение межведомственной рабочей группы вопроса о внесении изменений в проекты Национальной технологической инициативы и (или) приостановке либо прекращении поддержки реализации таких проектов.
22. Проектный офис ежегодно представляет результаты мониторинга в межведомственную рабочую группу.
Экспертный совет НТИ
3. Участниками разработки и реализации "дорожных карт" являются: ж) экспертные органы и организации, проводящие экспертизу, включая федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук", Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации (далее - экспертные организации);
рассмотрение проекта Национальной технологической инициативы экспертным советом Национальной технологической инициативы, состав которого и положение о котором утверждаются межведомственной рабочей группой
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3. Участниками разработки и реализации "дорожных карт" являются: б) рабочие группы по разработке и реализации "дорожных карт" (далее - рабочие группы), составы которых утверждаются межведомственной рабочей группой, а руководители (соруководители) - Правительственной комиссией по модернизации экономики и инновационному развитию России;
4. Разработка проектов "дорожных карт" осуществляется в соответствии с поручением межведомственной рабочей группы на основании предложений заинтересованных организаций по итогам проведения исследования по методологии форсайта и (или) иных экспертно-аналитических мероприятий рабочими группами совместно с инфраструктурными центрами при участии представителей указанных организаций и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.
Проектный офис формирует методические указания по разработке проектов "дорожных карт" с учетом формы согласно приложению, а также осуществляет организационно-техническую, экспертно-аналитическую и информационную поддержку деятельности рабочих групп в связи с разработкой и актуализацией "дорожных карт".
По окончании разработки проекта "дорожной карты", а также подготовки пояснительной записки к нему руководитель и (или) соруководители рабочей группы направляют разработанный проект "дорожной карты" и соответствующий протокол заседания рабочей группы в проектный офис.
6. При наличии замечаний и предложений ответственный федеральный орган исполнительной власти направляет заключение по проекту "дорожной карты" в проектный офис. Проектный офис обеспечивает в течение 15 календарных дней со дня поступления указанного заключения доработку проекта "дорожной карты" рабочей группой совместно с инфраструктурным центром и направление его в ответственный федеральный орган исполнительной власти.
12. По результатам мониторинга реализации проектов в целях реализации "дорожных карт", предусмотренного Положением о разработке, отборе, реализации и мониторинге проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы, руководитель и (или) соруководитель рабочей группы, проектный офис и (или) автономная некоммерческая организация "Платформа Национальной технологической инициативы" могут выступить с инициативой о проведении заседания межведомственной рабочей группы для решения вопросов, возникающих в процессе реализации "дорожных карт", в том числе для: рассмотрения вопроса о внесении изменений в действующие "дорожные карты"; для решения вопросов, возникающих в процессе реализации проектов Национальной технологической инициативы.
14. Подготовка и согласование изменений, которые вносятся в "дорожные карты", осуществляются рабочими группами в порядке, установленном для разработки проектов "дорожных карт".
6. При формировании проектов Национальной технологической инициативы, направленных на создание, развитие и продвижение передовых технологий, продуктов и услуг, обеспечивающих приоритетные позиции российских компаний на формируемых глобальных рынках в части выполнения научно-исследовательских работ, рабочим группам по разработке и реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы (далее - рабочие группы) рекомендуется предусматривать участие в указанных проектах Национальной технологической инициативы образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
Проектный офис направляет проекты Национальной технологической инициативы на рассмотрение рабочим группам, а также на рассмотрение в проектный комитет Национальной технологической инициативы (далее - проектный комитет), состав которого утверждается межведомственной рабочей группой по разработке и реализации Национальной технологической инициативы при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России (далее - межведомственная рабочая группа). Проекты рассматриваются на заседаниях рабочих групп, в том числе проверяются рабочими группами на соответствие требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Положения. Результаты рассмотрения проекта рабочей группой оформляются протоколом заседания рабочей группы, который направляется в проектный комитет для учета при рассмотрении проекта.
9. В срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня принятия проектным комитетом решения о признании проекта Национальной технологической инициативы готовым к реализации и направлении его в проектный офис, инициатор проекта или один из соруководителей рабочей группы направляет в проектный офис сопроводительное письмо с приложением описания такого проекта, обосновывающих материалов, протокола заседания проектного комитета, которым оформлено указанное решение.
Допускается исправление рабочей группой неточностей, описок и опечаток в описании проекта в соответствии с заключениями по итогам проведения экспертизы проекта Национальной технологической инициативы, заключениями ответственного федерального органа исполнительной власти и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации без проведения повторной экспертизы проекта Национальной технологической инициативы и рассмотрения указанными федеральными органами исполнительной власти. Уточненное описание проекта подписывается всеми соруководителями рабочей группы.
23. По итогам мониторинга рабочей группой … на рассмотрение межведомственной рабочей группы выносится вопрос о внесении изменений в проекты Национальной технологической инициативы и (или) приостановке либо прекращении поддержки реализации таких проектов.
Инфраструктурный центр
з) инфраструктурные центры - некоммерческие организации, осуществляющие функции по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы.
4. Разработка проектов "дорожных карт" осуществляется в соответствии с поручением межведомственной рабочей группы на основании предложений заинтересованных организаций по итогам проведения исследования по методологии форсайта и (или) иных экспертно-аналитических мероприятий рабочими группами совместно с инфраструктурными центрами при участии представителей указанных организаций и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.
Проектный офис обеспечивает в течение 15 календарных дней со дня поступления указанного заключения доработку проекта "дорожной карты" рабочей группой совместно с инфраструктурным центром и направление его в ответственный федеральный орган исполнительной власти.
АНО "Платформа НТИ"
7(1). Рекомендовать автономной некоммерческой организации "Платформа Национальной технологической инициативы":
обеспечивать проведение экспертно-аналитических мероприятий в целях подготовки предложений о формировании планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы;
принимать участие в разработке и реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы и проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы, а также во внесении изменений в планы мероприятий ("дорожные карты") Национальной технологической инициативы.
могут выступить с инициативой о проведении заседания межведомственной рабочей группы для решения вопросов, возникающих в процессе реализации "дорожных карт", в том числе для 
рассмотрения вопроса о внесении изменений в действующие "дорожные карты".
решения вопросов, возникающих в процессе реализации проектов Национальной технологической инициативы
